## 1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Definimos tres mini-ciclos principales:

Mini-ciclo 1: Diseño del sistema

En este ciclo analizamos el problema y diseñamos la clase Tower, identificando los atributos y métodos necesarios según los requisitos.

Mini-ciclo 2: Implementación

Implementamos los métodos principales como pushCup, popCup, swap, orderTower y height. En esta etapa se desarrolló la lógica para manejar las tazas y tapas.

Mini-ciclo 3: Pruebas y corrección

Implementación de las pruebas unitarias con la clase Tower  para verificar que los métodos funcionen correctamente .

Esto permitió avanzar de forma organizada desde el diseño hasta la validación

## 2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿Por qué?

El proyecto se encuentra en el tercer mini-ciclo (pruebas y ajustes) porque ya se diseñó la estructura del programa y se implementaron los métodos principales. Actualmente se están realizando pruebas para verificar el funcionamiento y corregir posibles errores.

## 3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

El tiempo para casa uno fue de 9 horas, se distribuyó entre diseño e implementación

## 4. ¿Cuál consideran que fue el mayor logro? ¿Por qué?

El mayor logro fue lograr implementar correctamente la lógica para manipular las tazas en la torre, especialmente los métodos que permiten agregar, eliminar y reorganizar elementos. Esto permitió que la estructura funcionara correctamente

## 5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El mayor problema técnico fue entender cómo manipular correctamente las tazas dentro de la torre y mantener el orden adecuado.

Para resolverlo:

- revisamos la lógica del problema,

- analizamos los métodos paso a paso,

- realizamos pruebas pequeñas para verificar el comportamiento del código.

## 6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Como equipo trabajamos bien en la división de tareas y la comunicación

Para mejorar nos comprometemos a:

- planificar mejor el tiempo,

- realizar más pruebas desde etapas tempranas,

- revisar el código entre los dos  antes de entregarlo.

## 7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios, ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

La práctica más útil fue las pruebas unitarias (testing), porque permitió verificar que cada método funcionara correctamente y detectar errores rápidamente durante el desarrollo.

## 8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil?

Utilizamos las siguientes referencias:

- Documentación oficial de Java

- Material de los laboratorios del curso

- Apuntes de programación orientada a objetos

La referencia más útil fue la documentación de Java, ya que ayudó a entender mejor el uso de métodos y estructuras del lenguaje.